Bài làm : Phân loại và sửa biên bản Sprint Retrospective (RikkeiAssits-Sprint 11)

Phần 1 – Phân loại ý kiến

| Mã | Phân loại | Giữ,chuyển nơi xử lý hoặc viết lại thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển về Product Backlog, để PO xem xét , không xử lý trong Retrospective. Cột Start không dùng cho tính năng mới . |
| R-02 | Cần làm rõ | Quá mơ hồ. Hỏi lại: giao tiếp , ở đâu, giữa ai với ai,về nội dung gì ? Từ sự kiện Ngày 2 , có thể viết lại thành : “Bắt đầu thông báo mọi thay đổi quy tắc chuyển người trên kênh chung trong ngày thay đổi” |
| R-03 | Cách làm việc | Đúng vấn đề nhưng đổ lỗi một người . Viết lại :”Quy tắc chuyển người bị đổi mà chưa có bước thống nhất chung,khiến các thành viên khác phải sửa lại phần việc của mình.Nhóm cần một quy trình rõ ràng cho việc thay đổi quy tắc”. |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ nguyên. Đây là hành vi và quy trình (Ngày 2) , không nhắm vào các nhân. Đây cũng là nguồn của IM-11-04 |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ nguyên ở cột Continue. Pairing khi tái hiện lỗi là cách làm tốt cần duy trì |
| R-06 | Phản hồi sản phầm | Chuyển về Product Backlog và Product Owner (đây là chỉ số sản phẩm,không phải cách làm việc).Cột Start không dùng cho chỉ số. |
| R-07 | Cách làm việc,nhưng không chấp nhận | Là chủ đề đúng nơi (Definition of Done),nhưng hạ chuẩn chỉ để kịp tiến độ là sai QT1. Giữ chuẩn “không còn lỗi mức nghiêm trọng cao”.Thay vào đó ,nhóm tìm cách bắt lỗi sớm, xem IM-10-02 |

Phần 2 – Sửa Improvement

Rà soát :

- IM-11-01 (“Giao tiếp tốt hơn”): mơ hồ, không có bằng chứng. Không chọn.

- IM-11-02 (“Kiểm thử kỹ hơn”): mơ hồ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc là Khánh Vy được cấp quyền muộn (Ngày 4), không phải do kiểm thử kém. Không chọn.

- IM-11-03 (“Tăng AI tự trả lời lên 90%”): là chỉ số sản phẩm, thuộc Product Backlog. Không chọn.

- IM-11-04: nội dung tốt nhưng thiếu người theo dõi. Chọn và bổ sung.

- Thay vào đó, tạo Improvement thứ hai từ IM-10-02 chưa hoàn thành (xem dưới).

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi đổi quy tắc chuyển người, nhóm sẽ cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai; Nam và Khánh Vy xác nhận đã đọc bản mới | Scrum Master (theo dõi),Nam (cập nhật tài liệu) | Daily Scrum mỗi lần đổi quy tắc , và Sprint Retrospective Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu có ngày cập nhật trước ngày triển khai;không còn quy tắc nào chỉ nằm trong tin nhắn riêng |
| Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm cho người kiểm thử từ Ngày 1 và chạy Integration Test đầu tiên không muộn hơn Ngày 4 (xem xử lý IM-10-02) | Developers (cấp quyền : Scrum Master hỗ trợ),Khánh Vy (chạy test) | Ngày 4 của Spirnt 12 | Kết quả Integration Test lần đầu có ngày chạy ≤ Ngày 4; nhật ký cấp quyền ghi ngày cấp |

Xử lý IM-10-02: Improvement này chưa hoàn thành: Integration Test đầu tiên ở Sprint 11 vẫn đến Ngày 8, một nguyên nhân là Khánh Vy chỉ được cấp đủ quyền vào Ngày 4. Nhóm không bỏ qua hay chỉ gia hạn, mà tách nguyên nhân (quyền truy cập) thành hành động cụ thể ở bảng trên, có mốc kiểm tra Ngày 4 Sprint 12 và bằng chứng là kết quả Integration Test đầu tiên.

Phần 3 – Nhận xét cách điều phối

- Scrum Master mở đầu bằng câu hỏi truy lỗi cá nhân (“Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?”). Điều này đi ngược QT2 (tập trung hành vi và hệ thống). Khi tên một thành viên xuất hiện trên bảng, hai người còn lại ngừng phát biểu, nên nhóm mất đi thông tin về nguyên nhân gốc (như quyền truy cập muộn, quy tắc đổi qua tin nhắn riêng), và các thành viên ngại chia sẻ những vấn đề thật.

- Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp. Điều này đi ngược QT2 (Scrum Team cùng chọn Improvement). Cách làm này lấy mất quyền cùng quyết định của Developers, và khiến Improvement khó được cả nhóm cam kết thực hiện.